##### Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Заполярный Государственный Университет»

Кафедра Информационных систем и технологий

О Т Ч Е Т

Информационные технологии

Студента ______Никульшина Дениса Игоревича группы___ИС-23__________

Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии

Содержание

1. Создание и настройка проекта	3

2. Настройка доски Kanban	4

3. Создание и структуризация задач	5

4. Настройка специализированного Workflow	5

5. Симуляция работы команды	7

6. Результаты	8

7. Описание выбранной методологии	8

8. Сравнение методологий	9

9. Scrum vs Waterfall: Основные отличия	10

10. Плюсы и минусы на практике	12

11. Заключение	13

- Создание и настройка проекта

- Зарегистрировался в Jira Cloud и создал новый проект

- Выбрал методологию Kanban для управления проектом

- Создал структуру проекта с основными этапами:

  - Инициация

  - Планирование

  - Разработка

  - Тестирование

  - Развертывание

Рис. 1

2. Настройка доски Kanban

- Настроил колонки на доске в соответствии с workflow:

  - TO DO (бэклог задач)

  - IN PROGRESS (задачи в работе)

  - TESTING (тестирование)

  - DONE (завершенные задачи)

- Установил WIP-лимиты (Work In Progress):

  - TO DO: 20 задач

  - IN PROGRESS: 4 задачи

  - TESTING: 20 задач

  - DONE: 5

Рис. 2

3. Создание и структуризация задач

Разработал план проекта с задачами разных типов:

- User Stories (функциональные требования)

- Technical Tasks (технические задачи)

- Bugs (ошибки и дефекты)

Задачи были сгруппированы по этапам проекта с установкой приоритетов и сроков выполнения.

4. Настройка специализированного Workflow

- Создал отдельный workflow для типа задач Bug

- Настроил обязательные переходы статусов:

  - TO DO → IN PROGRESS

  - IN PROGRESS → TESTING

  - TESTING → DONE

- Заблокировал прямой переход из IN PROGRESS в DONE для багов

- Проверил работоспособность настроенного workflow

Рис. 3

Рис. 4

5. Симуляция работы команды

Провел имитацию рабочего процесса:

- Перемещал задачи между статусами в соответствии с workflow

- Соблюдал установленные WIP-лимиты

- Отработал различные сценарии выполнения задач

- Протестировал обязательное прохождение этапа тестирования для багов

Рис. 5

6. Результаты

Настроенная система включает:

- Доску Kanban с визуализацией workflow

- WIP-лимиты для контроля нагрузки

- Специализированный workflow для обработки ошибок

- Структурированный бэклог задач с приоритизацией

Рис. 6

7. Описание выбранной методологии

Kanban — это гибкая методология управления работами, основанная на визуализации рабочего процесса, ограничении количества задач в одновременной работе (WIP) и непрерывном улучшении. Ее основная цель — обеспечить плавный и эффективный поток задач.

Ключевые элементы системы Kanban:

- Канбан-доска — основной инструмент, который визуализирует workflow. Доска разделена на колонки, отражающие этапы работы ("TO DO", "In progress", "Done"). Задачи представлены в виде карточек, которые перемещаются по этим колонкам.

- WIP-лимит — ограничение на количество карточек в каждой колонке. Это предотвращает перегрузку команды, помогает выявлять узкие места и заставляет фокусироваться на завершении текущих задач перед началом новых.

- Каденции — регулярные командные встречи (например, ежедневные собрания, пополнение запасов, обзор стратегии), которые служат петлями обратной связи для настройки и улучшения рабочих процессов.

- Управление потоком и метрики — для оценки эффективности используются метрики, такие как время цикла (среднее время на выполнение одной задачи) и время поставки (общее время от создания задачи до ее завершения). Анализ этих метрик помогает прогнозировать сроки и выявлять проблемы.

8. Сравнение методологий

Планирование и гибкость

Scrum vs Waterfall: Waterfall — это жёсткий последовательный план, где каждый этап следует за предыдущим, и вернуться назад почти невозможно. Scrum же разбивает проект на короткие циклы, что позволяет регулярно получать feedback и адаптировать план между спринтами.

Scrum vs Kanban: В Scrum план фиксирован на время спринта, а в Kanban задачи можно переназначать "здесь и сейчас". В Scrum изменения вносятся между итерациями, а в Kanban — мгновенно.

Управление задачами

В Scrum задачи оцениваются и планируются на спринт заранее, а ритм команды измеряется скоростью.

В Kanban акцент на быстром прохождении каждой отдельной задачи через весь процесс, что измеряется средним временем выполнения.

9. Scrum vs Waterfall: Основные отличия

Waterfall — это традиционный, последовательный подход, где проект делится на строгие фазы (сбор требований, дизайн, разработка, тестирование, внедрение), и каждая следующая фаза начинается только после полного завершения предыдущей. Этот метод предполагает фиксированные объем работ, бюджет и сроки, но сложно адаптируется к изменениям.

Scrum, в отличие от Waterfall, является гибким фреймворком. Работа ведется короткими итерациями, по итогу которых команда создает готовый фрагмент продукта. Это позволяет регулярно получать обратную связь от заказчика и адаптировать продукт к изменяющимся требованиям. В то время как Waterfall фокусируется на проекте с финальной датой сдачи, Scrum ориентирован на непрерывное развитие продукта.

Scrum vs Kanban: Управление задачами и гибкость

Обе методологии относятся к Agile, но по-разному организуют работу.

- Структура работы: Scrum использует фиксированные спринты с заранее определенным объемом работ (Sprint Backlog), который не должен меняться в течение спринта. Kanban работает с непрерывным потоком задач, и новые задачи могут добавляться на доску в любой момент, если это позволяет лимит WIP.

- Роли и ответственность: Scrum предписывает три строгие роли (Product Owner, Scrum Master, Development Team). В Kanban роли не формализованы, и доска является общим инструментом ответственности для всей команды.

- Цель и метрики: Цель Scrum — выполнить обязательства спринта, а ключевой метрикой часто является скорость работы команды. Цель Kanban — оптимизировать поток, сокращая время цикла и повышая пропускную способность.

10. Плюсы и минусы на практике

Kanban

- Плюсы: Высокая гибкость и адаптивность к меняющимся приоритетам; Прозрачность рабочего процесса для всей команды; Снижение потерь времени за счет ограничения WIP.

- Минусы: Отсутствие жесткой структуры может привести к неопределенности в больших командах; Риск отсутствия дедлайнов, что может затруднить планирование.

Scrum

- Плюсы: Предсказуемость за счет фиксированных спринтов; Высокая мотивация команды и прозрачность благодаря ежедневным стендажам и демонстрациям результатов; Быстрая обратная связь от заказчика после каждого спринта.

- Минусы: Требует высокой самоорганизации и зрелости команды; Жесткие временные рамки спринта могут создавать давление; Внесение изменений в процессе спринта не приветствуется.

Waterfall

- Плюсы: Четкое планирование и понятность процесса для всех участников; Подходит для проектов с жесткими требованиями, которые не будут меняться (например, в строительстве или при строгом регулировании).

- Минусы: Очень низкая гибкость, внесение изменений на поздних этапах крайне затратно; Риск создать нерелевантный продукт, так как обратная связь от клиента поступает только в конце.

11. Заключение

Не существует "лучшей" методологии — выбор зависит от специфики проекта, команды и требований заказчика.

- Waterfall подходит для проектов с абсолютно ясными и неизменными требованиями.

- Scrum идеален для быстрого развития продуктов в условиях неопределенности, где важна обратная связь и адаптация.

- Kanban лучше всего работает в средах с постоянным потоком задач с переменным приоритетом, таких как служба поддержки, техническое обслуживание или редакционная деятельность.